Договор подряда № 809/юр

г. Екатеринбург                                                    «____»_____________ 2023 г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам – финансового директора Шамаевой И.А., действующего на основании доверенности № 018/250 от 04.09.2023г. именуемое в дальнейшем «Заказчик», и     __________________________________________________________________                        именуем______     в дальнейшем  Подрядчик, в лице _________________________________________________________________ , действующего на основании  __________________________________                                       с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Перечнем материалов (Приложение № 2), Комплектом чертежей (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, выполнить работы по ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М      зав. № 773, инв. АО70514, рег. № 11343, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 14 (далее по тексту – работы):

  - Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Черкасская, 14, котельная предприятия.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязан выполнить работы поэтапно в сроки:

1 этап: изготовление экранных труб поверхности нагрева котла.     Начало работ - с даты подписания договора.

2 этап: Демонтажные работы, замена поверхностей нагрева (экранных труб, конвективных пакетов, нижнего коллектора левого экрана, гидравлические испытания) с выполнением обмуровки котла. Начало работ с 1 апреля 2024 года- окончание работ 25 августа 2024 года.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочное выполнение работ.

Подрядчик обязан разработать план производства работ (ППР), согласовать его с Заказчиком.

2.2. При обнаружении и/или возникновении обстоятельств, не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы и создающих невозможность завершения отдельных видов работ в срок. Подрядчик обязан оповестить Заказчика об указанных обстоятельствах в течении 3 дней (трех) календарных дней с момента их возникновения (обнаружения) и до получения от него указаний приостановить выполнение только тех видов работ, завершение которых невозможно.

2.3. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами, и действует до 31 декабря 2024 года.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет ____________________________________________________________________________________________________________________________________

в т.ч. НДС по ставке __________% в сумме  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: НДС не предусматривается на основании пункта _ статьи _ главы _ раздела _ части _ НК РФ.

  - Стоимость работ, указанных в настоящем договоре является твердой, определяется на весь срок действия договора. Стоимость работ может быть изменена только в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – положение о закупках).

  - Стоимость выполняемых подрядчиком работ включает в себя:

- все затраты Подрядчика, в том числе резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению работ по настоящему Договору, включая расходы на устранение недостатков;

- все расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, в том числе стоимость всех работ, необходимых для обеспечения и получения результата работ по Договору, включая стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ;

- вознаграждение Подрядчика, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате Подрядчиком в связи с исполнением им своих обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик перечисляет Подрядчику аванс 30 (тридцать) % от общей стоимости работ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на счет Подрядчика, по выставленному счету на основании настоящего Договора. Заказчик перечисляет аванс на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения счета от Подрядчика.

  - Оплата работы производится Заказчиком за фактически выполненные  работы  в течение 40 (сорока) рабочих дней, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  (ее результатов),  унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3,  за исключением  случаев, если иной  срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской  Федерации, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на счет Подрядчика по выставленному счету на основании настоящего договора.

  - Заказчик вправе не производить окончательную оплату до полного устранения замечаний по выполненным работам и предоставления сертификатов и паспортов качества на приобретенные Подрядчиком материалы.

  - Несвоевременное перечисление Заказчиком аванса, предусмотренного п.3.4 настоящего Договора, не является основанием для приостановления или изменения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.2.1 настоящего Договора.

  - В случае не перечисления Заказчиком аванса, платеж за выполненные работы целиком засчитывается в счет оплаты цены по Договору.

  - Подрядчик без взимания дополнительной платы предоставляет Заказчику счет-фактуру в случаях и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1.   Обеспечение исполнения договора установлено в размере 30 (тридцати) % от начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной закупочной документацией, что составляет ___________________ (__________________________________________) рублей _______ копеек.

Договор заключается только после предоставления Подрядчиком Заказчику документов по безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика:

ИНН 6685066917

КПП 668501001

Банк ГПБ (АО) г. Москва

р/с 40702810900000068622

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

Вне зависимости от способа обеспечения в Договоре должны быть обеспечены все обязательства Подрядчика по настоящему Договору, в том числе своевременность исполнения обязательств Подрядчика по всем условиям Договора, а также своевременность и полноту предоставляемых документов, требуемых в соответствии с условиями Договора.

Банковская гарантия (далее – Гарантия), предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору должна соответствовать требованиям, установленным данной главой договора, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В Гарантии в обязательном порядке указывается сумма, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящей главе Договора.

Банковская гарантия, предоставляемая Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, соответствующим следующим требованиям:

- быть включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

- собственный капитал на первое число месяца, предшествующего месяцу предоставления банковской гарантии, должен составлять более 20 млрд рублей;

- кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале должен составлять не ниже В+/ruB+, присвоенный одним из национальных рейтинговых агентств «АКРА»/«ЭкспертРА» соответственно, или по международной рейтинговой шкале не ниже Ва2/ВВ, присвоенный одним из международных рейтинговых агентств.

4.2 Банковская гарантия должна быть безотзывной. Гарантия предоставляется в письменной форме на бумажном носителе с подписью руководителя, скрепленная печатью Гаранта, или в форме электронного документа в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия должна содержать обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств Гаранта по банковской гарантии в соответствии с требованием Заказчика.

Исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Гарантия должна содержать обязательное требование заключения договора представления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из настоящего Договора при его заключении.

Гарантия должна содержать указание на настоящий договор, его номер, название предмета договора, а также ссылку на конкретную процедуру закупки.

В Гарантии в качестве Выгодоприобретателя (Бенефициара) должен быть указан Заказчик настоящего Договора.

В Гарантии должно быть предусмотрено условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант.

Принадлежащее Выгодоприобретателю (Бенефициару) по Гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта. Срок действия Гарантии устанавливается с учетом п.2.1 настоящего Договора, но не менее такого срока. При этом срок окончания действия Гарантии должен превышать срок исполнения всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору не менее чем на 1 месяц.

Гарант, в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения), обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней перевести денежные средства согласно условиям Гарантии на банковский счет, указанный Выгодоприобретателем (Бенефициаром), на основании требования с приложенными к нему документами. Денежные средства переводятся на банковский счет, указанным Заказчиком в этом письменном требовании.

Гарантия должна предусматривать права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией. При этом Заказчик одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по Гарантии направляет Гаранту только следующие документы:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Подрядчику, с отметкой банка об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица, подписавшего требования по Гарантии (доверенность).

Гарантия должна включать в себя условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по Гарантии, направленное до окончания срока действия Гарантии.

Недопустимо включение в банковскую гарантию:

- положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления Гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Договора или расторжении Договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении Заказчиком Гаранту отчета об исполнении договора;

- требований о предоставлении Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указанный в главе 3.1 Договора.

Гарантия в обязательном порядке должна содержать нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Гарантия предоставляется в оригинале или в форме электронного документа и должна включать в себя в виде приложений следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий, подписавших данную Гарантию.

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью Гаранта и подписаны уполномоченным лицом Гаранта. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений Гаранта.

4.3 В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по договору, Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере.

4.4.  В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное   на   размер

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен

ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом

может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе удержать внесенное в виде денежных средств обеспечение, до исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору в полном объеме.

4.6   Возврат банковской гарантии или денежных средств осуществляется после исполнения Подрядчиком все обязательств по Договору в полном объеме, на основании письменного требования Подрядчика. Заказчик осуществляет возврат банковской гарантии или денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления вышеуказанного требования в адрес Заказчика. Требование должно содержать: номер, дату, предмет договора, перечень документов подтверждающих исполнение обязательств по Договору с их приложениями, полные достоверные реквизиты для возврата банковской гарантии указанные уполномоченным лицом со стороны Подрядчика. Банковская гарантия высылается в адрес, указанный в требовании Подрядчика.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы своими силами в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Перечнем материалов (Приложение № 2), Комплектом чертежей (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и в сроки, предусмотренные п.2.1 настоящего договора.

    - Работы должны быть выполнены качественно и проводиться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:

- Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утверждены Приказом Рос технадзора от 15 декабря 2020 года № 536;

- Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждены Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 531;

- Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утверждены Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года № 528;

- Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утверждены Приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 года № 420;

- Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утверждены Приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 519.

    - Выполнить работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, соблюдая требования охраны труда, электробезопасности, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

    - Подрядчик должен иметь наличие членства СРО, согласно ч. 2 ст. 52 ГрК РФ  и ФЗ от 01.05.2022 № 124-ФЗ в области строительства, реконструкции , капитального ремонта.

    - Подрядчик должен иметь в наличии свидетельство НАКС об аттестации технологии сварки водогрейных котлов с температурой нагрева выше 115 оС в соответствие с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и требованиями к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утверждёнными Приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 года № 519. Подтверждающие документы – копия свидетельства НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки водогрейных котлов с температурой нагрева выше 115 0С.

    - Подрядчик принимает на себя обязательство по изготовлению и доставке материалов, запчастей, и элементов водогрейного котла, необходимых для выполнения работ по Договору.

    - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, запчастей, и элементов водогрейного котла проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

    - Снятое или замененное оборудование при выполнении работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М остается у Заказчика.

    - В связи с особым статусом Заказчика сотрудники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору, должны быть гражданами Российской Федерации.

    - Обеспечить присутствие на объекте своего полномочного представителя на весь срок проведения работ. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика (в том числе на получение писем и уведомлений от Заказчика). В подтверждение полномочий последнего Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора предоставляет Заказчику письменное уведомление. В случае отсутствия указанного выше уведомления, Заказчик вправе вручать письма и уведомления любому из сотрудников Подрядчика, присутствующих на объекте, такие письма и уведомления считаются полученными Подрядчиком надлежащим образом.

    - Обеспечить свой технический персонал необходимым для выполнения работ инструментом, технической документацией, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и техники безопасности, и нести ответственность за их исполнение, за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

    - Согласовать с Заказчиком график выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

    - После окончания выполнения работ, в течение трех календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчик обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, строительный мусор.

    - В течение 1 (одного) дня с момента подписания Договора подписать акт допуска на объект.

    - Разработать план производства работ (ППР), согласовать его с Заказчиком.

    - Выполнить работы своими силами. В случае необходимости привлечения субподрядчика Подрядчик обязан согласовать его привлечение с Заказчиком.

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставить необходимые условия для выполнения работ, обеспечить доступ персонала Подрядчика к месту выполнения работ в сопровождении представителя Заказчика.

    - Произвести своевременную приемку работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора, составить и подписать соответствующие документы.

    - Оплатить работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, согласно условиям настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    - Выдавать Подрядчику замечания в отношении качества и сроков выполняемых работ. Устранение замечаний является обязательным для Подрядчика.

- СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1 После завершения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика Уведомление о выполнении всех работ по договору с приложенными сертификатами и паспортами качества на приобретенные Подрядчиком и использованные им при проведении работ материалы, актами на скрытые работы.

  - Совместный осмотр результатов работ осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении работ, а в случае досрочного выполнения работ с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика о завершении работ и согласия Заказчика досрочно принимать работы.

  - При совместном осмотре проверяют результаты и качество выполненных работ, о чем составляется Акт рабочей комиссии.

  - При совместной проверке в случае обнаружения недостатков в Акте рабочей комиссии отражается выявленные недостатки и устанавливается срок для их устранения. После устранения недостатков стороны проводят повторную проверку результатов и качества выполненных работ, о чем составляется Акт рабочей комиссии.

  - В течение 2 (двух) календарных дней после подписания обеими сторонами Акта рабочей комиссии без недостатков выполненных работ (после устранения недостатков) Подрядчик направляет в адрес Заказчика официальное письмо с приложениями акта приемки выполненных работ формы КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

  - При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ, Подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

  - Сторона, отказавшаяся от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, обязана письменно изложить основания для отказа в подписании, в акте сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 или в ином документе, направленном другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента сдачи-приемки.

  - Гарантии качества на материалы и выполненные Подрядчиком работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ или используемых материалов, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления о выявленных недостатках предоставить на объект своего представителя. Общий срок устранения недостатков, возникших в период гарантийного срока, не может превышать 10 рабочих дней.

  - При отказе и/или уклонении Подрядчика от устранения выявленных в период гарантийного срока недостатков (в том числе неявки на составление акта, фиксирующего выявленные недостатки согласования порядка и сроков их устранения), Заказчик в праве самостоятельно или с привлечением сторонней организации устранить выявленные недостатки с последующим взысканием с Подрядчика стоимость выполненных работ по устранению недостатков.

  - В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ и материалов по истечении гарантийного срока, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от цены Договора, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

  - За просрочку срока окончания работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - В случае отказа или уклонения Подрядчиком от устранения недостатков выявленных в период гарантийного срока, Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет, а Подрядчик обязан по письменному требованию возместить последнему расходы и уплатить неустойку в виде штрафа в размере 5 (пять) % от стоимости работ по Договору.

  - Уплата неустойки или штрафа не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств и возмещение убытков.

  - До подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2 риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать оплаты неустойки в размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 10 (десяти)% от общей стоимости работ.

  - Уплата неустойки производится путем ее одностороннего удержания Заказчиком из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы.

  - В случае выхода Подрядчика на объект с нарушением сроков, предусмотренных договором, и/или несвоевременным подписанием акта-допуска на объект, Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа в размере 5(пяти)% от цены договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.	Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

8.2.	О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При возникновении необходимости проведения дополнительных работ Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом Заказчика. Все изменения объемов и стоимости работ закрепляются дополнительным соглашением Сторон.

  - Изменения и дополнения, досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон в соответствии, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Сторона должна направить письменный ответ по существу писем, уведомлений при претензиях в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Соблюдение указанного в настоящем пункте досудебного претензионного порядка является обязательным. Претензия должна содержать описание предполагаемого нарушения и соответствующее требование Стороны, направляющей претензию. Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд Свердловской области.

10.2 В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Стороны, у которой произошли указанные изменения, и заверено печатью.

10.3 Заказчик обеспечивает Подрядчика всей имеющейся документацией, в том числе проектно-изыскательской и исполнительной. В случае отсутствия необходимой документации Подрядчик вправе потребовать произвести вскрытие конструкций, их частей или узлов. Перечисленные работы выполняются за счет Заказчика (в соответствии с Положением о закупках). На выполнение перечисленных работ Подрядчиком на имя Заказчика составляется задание с указанием мест вскрытия конструкций.

10.4 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.5 При возникновении необходимости проведения дополнительных работ Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом Заказчика. Все изменения объемов и стоимости работ закрепляются дополнительным соглашением Сторон в соответствии с Положением о закупках.

10.6 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям предусмотренным законодательством РФ в том числе:

10.6.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

10.6.2  В любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

10.6.3 Систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству работ;

10.6.4 Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

10.6.5 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Перечень материалов (Приложение №2)

- Комплект чертежей (Приложение № 3).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| АО «НПО автоматики» |  |  |
| ИНН 6685066917 / КПП 668501001 |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |
| 620075, г.Екатеринбург |  |  |
| ул. Мамина-Сибиряка, 145 |  |  |
| р/с 40702810900000068622 |  |  |
| Банк ГПБ (АО) г. Москва |  |  |
| к/с 30101810200000000823 |  |  |
| БИК 044525823 |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономике и финансам – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый директор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /И.А.Шамаева/ |  |  |  |  | / / |  |